PROJET DE VISUALISATION DE LIGNAGE

Data Lineage Visualization

Modélisation | Spécifications Fonctionnelles | Backlog Complet

Version 1.0 — Avril 2026

# 1. Introduction et Contexte

Ce document présente la modélisation, les spécifications fonctionnelles et le backlog complet du projet de visualisation du lignage de données (Data Lineage). L'application permet aux utilisateurs d'explorer les flux de données entre les systèmes sources, les transformations et les systèmes cibles.

## 1.1 Objectifs du projet

- Permettre la recherche de nœuds de lignage par critères (table, colonne, schéma, transformation)

- Visualiser les relations prédécesseur / successeur pour chaque nœud

- Offrir une navigation intuitive entre les deux écrans principaux

- S'appuyer sur une base de données de graphe de lignage

## 1.2 Périmètre fonctionnel

L'application couvre deux écrans principaux :

- Ecran 1 — Recherche : saisie de critères et affichage des résultats

- Ecran 2 — Consultation du lignage : détail des prédécesseurs et successeurs

# 2. Modélisation du Lignage

## 2.1 Concept de graphe de lignage

Le lignage est représenté sous forme de graphe orienté composé de trois types de nœuds connectés par des arêtes directionnelles :

| Type | Rôle | Description | Exemples |
| --- | --- | --- | --- |
| i | Input (_input) | Noeud source — données brutes en entrée du processus | Table CUSTOMERS, ORDERS, PRODUCTS |
| T | Transformation (T) | Noeud de traitement — jointures, agrégations, calculs | TRF_AGG_REV, TRF_COUNT_ORD |
| o | Output (o) | Noeud cible — tables de destination, rapports, KPIs | RPT_DASHBOARD, RPT_SALES |

## 2.2 Flux de données

Le flux de données suit toujours la direction suivante :

_input (i)   →   Transformation (T)   →   output (o)

## 2.3 Modèle de données — Entité Node

Structure d'un noeud du graphe de lignage :

| Attribut | Type | Valeurs | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| id | string | UUID | Identifiant unique du noeud |
| type | enum | i / T / o | Type du noeud : input, transformation, output |
| table | string | ex: CUSTOMERS | Nom de la table concernée |
| schema | string | ex: CRM | Nom du schéma de la table |
| column | string | ex: CUSTOMER_ID | Nom de la colonne de la table |
| transformation | string ¦ null | ex: TRF_AGG_REV | Nom/code de la transformation (null si type i ou o) |
| database | string | ex: DWH | Base de données d'appartenance du noeud |

## 2.4 Modèle de données — Entité Edge

Structure d'une arête (relation) du graphe :

| Attribut | Type | Valeurs | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| id | string | UUID | Identifiant unique de l'arête |
| source_id | string | ref. Node.id | Identifiant du noeud source (origine) |
| target_id | string | ref. Node.id | Identifiant du noeud cible (destination) |
| type | enum | i>T / T>o | Sens du flux de données |

# 3. Spécifications Fonctionnelles

## 3.1 Ecran 1 — Recherche

3.1.1 Description générale

L'écran de recherche permet à l'utilisateur de rechercher des noeuds de lignage selon quatre critères combinables. Les résultats s'affichent dans un tableau interactif dont chaque ligne est cliquable pour accéder à la consultation du lignage.

3.1.2 Critères de recherche

| Champ | Type saisie | Exemple | Comportement |
| --- | --- | --- | --- |
| Table | Texte libre | CUSTOMERS | Filtre partiel insensible à la casse (LIKE) |
| Schéma | Texte libre | CRM | Filtre partiel insensible à la casse (LIKE) |
| Colonne | Texte libre | CUSTOMER_ID | Filtre partiel insensible à la casse (LIKE) |
| Transformation | Texte libre | TRF_AGG_REV | Filtre uniquement sur les noeuds de type T |

3.1.3 Règles fonctionnelles

- Tous les critères sont optionnels et combinables

- Une recherche sans critère retourne tous les noeuds

- La touche Entrée déclenche la recherche

- Un bouton Réinitialiser remet les critères à vide et masque les résultats

- Un indicateur de chargement s'affiche pendant la requête

- Si aucun résultat, un message 'Aucun résultat trouvé' est affiché

3.1.4 Colonnes du tableau de résultats

| Colonne | Source | Description |
| --- | --- | --- |
| Type | node.type | Badge coloré : bleu (i), jaune (T), vert (o) |
| Table | node.table | Nom de la table en gras (police monospace) |
| Schéma | node.schema | Schéma d'appartenance |
| Colonne | node.column | Nom de la colonne |
| Transformation | node.transformation | Code de transformation ou tiret si vide |
| Base | node.database | Base de données d'origine |

## 3.2 Ecran 2 — Consultation du Lignage

3.2.1 Description générale

L'écran de consultation affiche le lignage complet d'un noeud sélectionné. Il présente en haut un bandeau récapitulatif du noeud consulté et des critères de recherche, puis deux tableaux : les prédécesseurs (noeuds _input) et les successeurs (noeuds output).

3.2.2 Bandeau d'informations (en-tête)

- Affichage du nom de la table, schéma, colonne et transformation du noeud consulté

- Badge de type du noeud (i / T / o) mis en évidence

- Rappel des critères de recherche initiaux

- Schéma visuel du flux : _input (i) -> [T] -> output (o)

3.2.3 Tableau des Prédécesseurs

Affiche tous les noeuds de type _input (i) qui alimentent le noeud consulté. Les colonnes sont identiques au tableau de résultats de l'écran 1.

3.2.4 Tableau des Successeurs

Affiche tous les noeuds de type output (o) qui sont produits par le noeud consulté. Les colonnes sont identiques au tableau de résultats de l'écran 1.

3.2.5 Navigation

- Bouton 'Retour à la recherche' en haut de l'écran

- Fil d'Ariane : Recherche > Lignage — [NOM TABLE]

- (v2) Navigation récursive : clic sur un prédécesseur/successeur pour consulter son propre lignage

# 4. Architecture et API

## 4.1 Endpoints API

| Endpoint | Paramètres | Réponse |
| --- | --- | --- |
| GET /lineage/search | table, column, schema, transformation (optionnels) | Array<Node> — liste des noeuds correspondants |
| GET /lineage/{id} | id : identifiant du noeud (path param) | { node, predecessors: Node[], successors: Node[] } |

## 4.2 Structure de réponse — GET /lineage/{id}

{
  "node": { "id": "n4", "type": "T", "table": "AGG_REVENUE", ... },
  "predecessors": [
    { "id": "n1", "type": "i", "table": "CUSTOMERS", ... },
    { "id": "n2", "type": "i", "table": "ORDERS", ... }
  ],
  "successors": [
    { "id": "n6", "type": "o", "table": "RPT_DASHBOARD", ... }
  ]
}

# 5. Backlog Complet du Projet

## Epic 1 — Modèle de données et API

| ID | Priorité | User Story | Points | Sprint |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US-01 | P0 | En tant que dev, je modélise la table node avec ses champs (id, type, table, schema, column, transformation, database) | 3 | S1 |
| US-02 | P0 | En tant que dev, je modélise la table edge (source_id, target_id, type) et ses relations avec node | 2 | S1 |
| US-03 | P0 | En tant que dev, je crée l'endpoint GET /lineage/search avec filtres optionnels (table, column, schema, transformation) | 5 | S1 |
| US-04 | P0 | En tant que dev, je crée l'endpoint GET /lineage/{id} retournant le noeud, ses prédécesseurs et successeurs | 5 | S1 |
| US-05 | P1 | En tant que dev, je charge un jeu de données de test (mock) représentatif du graphe de lignage | 2 | S1 |

## Epic 2 — Ecran Recherche

| ID | Priorité | User Story | Points | Sprint |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US-06 | P0 | En tant qu'utilisateur, je vois 4 champs de saisie : table, schéma, colonne, transformation | 2 | S2 |
| US-07 | P0 | En tant qu'utilisateur, je clique sur Rechercher (ou appuie sur Entrée) pour lancer la requête | 1 | S2 |
| US-08 | P0 | En tant qu'utilisateur, je vois les résultats dans un tableau avec colonnes : Type, Table, Schéma, Colonne, Transformation, Base | 5 | S2 |
| US-09 | P0 | En tant qu'utilisateur, je clique sur une ligne du tableau pour accéder à l'écran de consultation du lignage | 3 | S2 |
| US-10 | P1 | En tant qu'utilisateur, je vois un message 'Aucun résultat trouvé' si la recherche ne retourne rien | 1 | S2 |
| US-11 | P1 | En tant qu'utilisateur, je peux réinitialiser les filtres via un bouton dédié | 1 | S2 |
| US-12 | P1 | En tant qu'utilisateur, je vois un indicateur de chargement pendant l'exécution de la recherche | 2 | S2 |

## Epic 3 — Ecran Consultation Lignage

| ID | Priorité | User Story | Points | Sprint |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US-13 | P0 | En tant qu'utilisateur, je vois en haut de page un bandeau rappelant les informations du noeud consulté (table, schéma, colonne, transformation, type) | 3 | S3 |
| US-14 | P0 | En tant qu'utilisateur, je vois le tableau des prédécesseurs (noeuds _input) du noeud consulté | 5 | S3 |
| US-15 | P0 | En tant qu'utilisateur, je vois le tableau des successeurs (noeuds output) du noeud consulté | 5 | S3 |
| US-16 | P0 | En tant qu'utilisateur, le type de chaque noeud (i / T / o) est mis en évidence par un badge coloré | 2 | S3 |
| US-17 | P1 | En tant qu'utilisateur, je peux revenir à l'écran de recherche via un bouton ou le fil d'Ariane | 1 | S3 |
| US-18 | P2 | En tant qu'utilisateur, je peux cliquer sur un prédécesseur ou successeur pour naviguer vers son propre lignage (navigation récursive) | 8 | S4 |
| US-19 | P2 | En tant qu'utilisateur, je peux visualiser le graphe de lignage sous forme d'arbre graphique (visualisation DAG) | 13 | S5 |

## Epic 4 — UX et Qualité

| ID | Priorité | User Story | Points | Sprint |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US-20 | P1 | En tant qu'utilisateur, je vois un message d'erreur clair si l'API est indisponible ou retourne une erreur | 2 | S3 |
| US-21 | P1 | En tant qu'utilisateur, l'interface est lisible et utilisable sur desktop (résolution >= 1280px) | 3 | S3 |
| US-22 | P2 | En tant qu'utilisateur, je peux naviguer dans l'interface au clavier (tab, focus visible, accessibilité WCAG AA) | 5 | S4 |
| US-23 | P2 | En tant que dev, j'ai des tests unitaires sur les composants de recherche et d'affichage du lignage | 8 | S4 |

# 6. Planning et Roadmap

| Sprint | Objectif | User Stories | Points | Durée |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | Fondations & API | US-01, US-02, US-03, US-04, US-05 | 17 | 2 sem. |
| Sprint 2 | Ecran Recherche | US-06, US-07, US-08, US-09, US-10, US-11, US-12 | 15 | 2 sem. |
| Sprint 3 | Ecran Lignage & UX | US-13, US-14, US-15, US-16, US-17, US-20, US-21 | 19 | 2 sem. |
| Sprint 4 | Navigation & Qualité | US-18, US-22, US-23 | 21 | 2 sem. |
| Sprint 5 | Visualisation graphe | US-19 | 13 | 2 sem. |
| TOTAL |  | 23 user stories | 85 | 10 sem. |

# 7. Glossaire

| Terme | Définition |
| --- | --- |
| Lignage (Lineage) | Traçabilité du flux de données entre systèmes sources et cibles, via des transformations |
| Noeud (Node) | Entité du graphe représentant une table/colonne dans un rôle donné (input, transformation ou output) |
| Arête (Edge) | Relation directionnelle entre deux noeuds représentant le flux de données |
| Prédécesseur | Noeud de type _input (i) qui alimente un noeud de transformation |
| Successeur | Noeud de type output (o) produit par un noeud de transformation |
| DAG | Directed Acyclic Graph — graphe orienté sans cycle, structure typique d'un graphe de lignage |
| DWH | Data Warehouse — entrepôt de données centralisant les données de l'entreprise |
| KPI | Key Performance Indicator — indicateur clé de performance exposé dans les rapports |

Document généré — Projet Data Lineage Visualization v1.0 — Avril 2026